## Qué se logró hacer?

Puntos Función (Primer versión)

COCOMO

Redactar entrevista Rodolfo Priano

Actualización PERT

GANTT

Se comenzó análisis de riesgos

## Qué dificultades hubo?

No se pudieron identificar todos los riesgos

No se pudo realizar la entrevista, por lo que algunas funcionalidades no están totalmente definidas

No se entiende definición de peticiones de usuario / interfaces (PF)

## Qué vamos a hacer para la prox?

**Finalizar proceso de gestión**

C2- Realizar la planificación de contingencias.

C4- Implementar el sistema de informes de problemas.

C5- Archivar registros.

D1- Planificar la garantía de calidad del software.

D2- Desarrollar métricas de calidad.

D3- Gestionar la calidad del software.

D4- Identificar necesidades de mejora de la calidad.

E1- Identificar las ideas o necesidades.

E2- Formular las soluciones potenciales.

E3- Dirigir los estudios de viabilidad.

E4- Planificar la transición del sistema (si se aplica).

E5- Refinar y Finalizar la idea o necesidad.

F1- Analizar las funciones del sistema.

G2- Definir los requisitos de interfaz.

H1- Realizar el diseño preliminar.

I4- Crear la documentación de operación.

DFD

Casos de uso